# Handleplan ifm. Legepladsrapport

## Institution/udflytterbase

*Børnehaven Grønnegården*

## Dato for udarbejdelse af handleplan

*28.11.2022*

## Dato for legepladstilsyn

*17.11.2022*

## Anmærkninger i legepladsrapporten og opfølgning herpå

### Shelter

Anmærkning: Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbar og med mindst følgende oplysninger og være synlig fra jordniveau.

Risikovurdering: lav. Der er lavet en risikovurdering i forhold til manglende mærkning. Jeg vurderer at risiko for ulykker er lav.

Dato for udbedring: uge 49 2022

Ansvarlig for udbedring: Betina Smedegaard

Bemærkning: Efter en god dialog med Mette Bjørn, er det blevet bekendt, at der kræves ingen skiltning til shelter i Esbjerg kommune.

### Gynger

Anmærkning: For gruppegyngesæde skal mindst frihøjde i hvileposition være 400mm – højden er målt til at være 350mm.

Risikovurdering: Der er lavet en risikovurdering i forhold til højden:

Baggrunden for at gyngerne hænger så lavt er, at så er det muligt for børnene selv at kravle op i gyngen og ned igen. Desuden undgår personalet at løfte børnene, når de selv kan.

Jeg vurderer at risikoen for ulykker er lav, idet der altid er voksne i nærheden.

Dato for udbedring: 17.11.22

Ansvarlig for udbedring: Betina Smedegaard

Bemærkning: Der skal være pædagogisk opmærksomhed på gyngerne, når der er børn på legepladsen.

### Gynge - fuglerede

Anmærkning: Vedligeholdelse – udskiftning af befæstelseselementer

Risikovurdering: Lav – elementet er slidt, der er slør i bevæg dele. Når jeg vurderer lav risiko, er det pga. gyngen har en sikkerhedskæde, som sikrer - at skulle befæstningselementet knække, så holder sikkerhedskæden gyngen på plads. Der er bestilt reservedele, og de skiftes når de er modtaget i børnehaven.

Dato for udbedring: senest den 17.12.2022

Ansvarlig for udbedring: Betina Smedegaard

Bemærkning: Reservedelene er på vej, udskiftning foretages straks efter modtagelsen.

### Udekøkken

Anmærkning: Redskabet skal mærkes tydeligt og holdbar og med mindst følgende oplysninger og være synlig fra jordniveau.

Risikovurdering: Lav. Der er lavet en risikovurdering i forhold til manglende mærkning. Jeg vurderer at risiko for ulykker er lav.

Dato for udbedring: uge 49 2022

Ansvarlig for udbedring: Betina Smedegaard

Bemærkning: Ingen

### (anmærkning)

Anmærkning: (indsæt tekst)

Risikovurdering: (indsæt tekst)

Dato for udbedring: (indsæt tekst)

Ansvarlig for udbedring: (indsæt tekst)

Bemærkning: (indsæt tekst)